浙江旅游职业学院

绿化养护项目

招

标

文

件

二○一一年十一月

第一章  项目概况

一、项目名称：校园绿化养护

二、项目内容：

（一）绿化养护：南校区所有绿化区域，面积约为55000平方米（包括操场）具体绿化面积、苗木品种、数量、规格等以投标人自行到现场实地勘测丈量为准，该面积仅作为投标报价和结算的参考数据；

（二）盆景摆放：学院各楼宇公共区域（21层行政大楼、教学楼、体育馆、南北校区图书馆、横店实验室、食堂、学生事务中心、空乘实训室、公寓楼、南校区行政楼、各会议室及院领导办公室等约500盆，以大型或名贵花木为主）；

（三）草花种植：54只木箱花卉、博爱楼、旅苑酒店窗台盆花。以上花卉每年更换次数视其生长状态为准；

乙方需定期对校内各类盆景进行养护，并做到按要求更换。

三、承包方式：包工包料，含肥料、药物、草花种子、绿化养护工具、材料、设备、设施（如喷水、修剪、锄草、治虫等必要机械）和人员工资、社会保险及福利等一切费用。

四、养护期限：2012年1月1日至2012 年12月31日。

第二章  投标须知

一、招标方式

面向社会公开招标，采取自愿投标方式。

二、资格要求：

参加投标的单位必须具备以下基本条件：

1、投标单位需为在杭注册企业，具备独立法人资格；

2、投标单位需具有从事绿化养护、植培三年（含）以上经验（提供绿化养护合同等证明文件）；

3、具有高校及小区绿地养护经验单位优先考虑（提供相关证明资料）。

三、投标报价

投标报价为固定总价，包括招标文件所确定的全部工作内容，以及投标人为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械投入、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用。

四、投标文件的组成

1、法定代表人身份证明书

2、授权委托书（如有授权）及被委托人身份证明

3、详细投标报价清单

4、投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）原件及复印件

5、投标承诺书

6、绿地及盆景方案，包括详细的绿化养护技术措施、养护队伍的管理、养护技术指标的考核等

7、绿化工程或养护业绩（提供合同原件和复印件）

8、投标人认为需报送的其它资料

复印件资料需加盖投标人公章，投标人应将投标文件分别加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章（或签署），按序装订成册（原件除外），密封，盖骑缝章，一份正本、二份副本，每份应在右上角标明“正本”、“副本”，正、副本不一致时，以正本为准。

五、时间安排

1、投标、开标

投 标：标书送达截止时间为2011年 12 月 8 日下午14：30前，逾期视作违约。在此之前，投标人可自行到学院现场实地考察。

开 标：2011年 12 月 8 日下午15:30现场开标。

2、评议定标（ 2011年  12 月 9 日前）

由学院招投标领导小组以投标报价、企业信誉、工程业绩、服务承诺、承包方案等为依据进行综合评标、评议。学院对未中标原因不做解释。

3、中标结果公示

评标结果在本院网站http://www.tczj.net/公示一周。

4、签订合同（ 2011年  12 月 16 日前）

中标人交纳履约保证金后，与学院签订正式委托管理合同。

5、交  接（ 2011年 12 月 20 日）

第三章 项目管理及实施要求

一、管理要求

1、自觉服从学院的管理，遵守学院的各项规章制度。绿化养护不得影响或干扰正常的教育教学秩序。学院相关部门对绿化养护工作的指导意见或指出中标人绿化养护工作的不足之处，中标人须无条件执行和改进，直至达到合同和本招标文件的相关规定。

2、院方有重要活动安排时，中标人必须无条件组织力量及时全面做好养护工作，确保出效果，树形象，紧急情况随叫随到。

3、中标人的从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

4、中标人必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。

5、中标人必须切实做好各类安全工作，加强高大树木养护作业时的安全保障。一切安全事故均由中标方自行负责，一切地方矛盾由中标方自行协调解决。

6、养护期间由中标方全权负责养护员工的工资费用，中标方因自身原因造成或因工伤事故造成的各类损失由中标方负全责。
     7、协议期间中标方不得擅自转包，中标方必须指定专人负责招标方的绿化养护工作，负责人不得进行遥控指挥并要自觉接受招标方监督管理，按照协议的养护要求认真做好绿化养护工作，否则对中标方存在的问题，经招标方指出后仍屡教不改的视为中标方违约，招标方有权单方面终止合同。

二、绿化养护质量要求

1、绿化养护按《浙江省园林绿化技术标准》执行。对树木、花卉及草坪进行精心养护、保持良好的生长状态；

2、及时清除绿化带、草坪内的石块及垃圾，及时修剪乔木的枯枝、损伤树枝等。做到绿地内无杂草垃圾、杂物、枯废树枝；
    3、根据气候变化及时对乔木、草坪、花卉、灌木进行浇水，且经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长；

4、中标方应根据植物生长态势和学院绿化的实际要求，有计划的做好植被施肥工作，按照招标方要求一年内不得少于三次总体性施肥及松土；
    5、中标方每天应有足够的人员做好日常绿地巡查和养护工作，保证甲方绿地新栽树木成活率达到 95%以上，各类原栽树木保活率达到 99 %以上（其中名贵树木应达到100%）。同时，应保持树干挺直，新栽树须立支撑，对倾斜的树木应及时扶正。在各月底前向学院、后勤公司递交下月的养护计划、养护人数及工作时间、绿化养护按计划实施；
    6、中标方应及时修剪草坪，保持草坪平整，草坪高度不超过 7 cm，割草每学期不少于2次（其中生长旺季每月为1次）。同时，对草坪内的杂草、杂物必须及时拔除和清理，草坪每平方米内初生杂草不得超过4棵（生长旺季为6棵）；

7、中标方应保证学院各楼宇、会议室、院领导办公室等摆放的各类盆景植物保持良好的生长状态及植株形态。按时施肥，及时处理枯枝落叶等情况。
    8、中标方应认真做好植保工作，根据植物的特点，选择效果好、对植物无伤害的药物。药物防治每年3次以上，人工防治2次以上，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2%以内。药物防治必须要做到对校园空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。在防治水池沿岸树木花草病虫害时，应杜绝将剩余的有毒液体倒入水池；

9、遇到灾害性气候，中标方应及时组织人员进行抗旱浇水、抗台护树、抗雪保绿、抗寒保暖工作；
     10、中标方应对花木进行及时修剪，树木每年整枝抹芽各二次；合理调整树势，保证树木骨架均匀，树冠圆整；色块和绿篱应勤修剪，保持平整，做到地被植物与花灌木的界线清晰，线条流畅，修剪时间应根据季节合理安排。同时，还应充分利用绿地喷灌设施进行日常的叶面净化工作；

11、杂草清除。每年累计绿地除草6次以上，及时清除各种杂草，确保绿地无杂草。如使用化学除草剂必须保证园林植物的安全，无污染、无危害；

12、招标方校园日常零星增补、调整苗木，由中标方负责（招标方绿化工程除外）；

13、中标方应配合招标方做好养护管理的资料档案工作及配合招标方做好校园的园艺工作，提出合理化建议；

14、养护质量的日常监督、考核由招标方负责，招标方根据绿化养护的有关规定对中标方的养护活动进行监督、考核，及时对招标方的绿化养护活动进行检查，每月考评。发现中标方未达到杭州市绿地养护质量标准、学校招标规定的养护标准或未达到招标养护人数要求的，每发现一次扣违约金100-300元；对中标方养护失职而造成损失的，根据损失大小由中标方赔偿，赔款从承包款中扣除；
    15、养护期间因中标方管理不善、养护不当造成植物死亡或设施损坏。中标方应将其恢复原貌、修整和赔偿。所有费用由中标方全额承担；
    16、报价人的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及报价人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各种社会保险、人员食宿与交通、工具、办公费、管理费等）。中标方工人在工作时间所发生的工伤等意外事故，招标方不承担任何经济责任和法律责任。

三、人员配置要求

养护单位按招标要求组成一支相对固定的养护队伍，日常固定养护，季节性突击、大型活动等临时用工由养护公司负责及时落实到位。其中项目经理1名、技术负责人1名。技术负责人须园林相关专业毕业且具有中级及以上职称（掌握苗木栽培、嫁接、扦插、治虫、施肥等绿化工程技术），项目组成人员与招标人无任何劳务关系。

四、投标保证金

投标保证金为2万元。投标人送达投标文件时使用转账方式缴纳给招标人，未中标人的投标保证金于中标单位确定后一周内无息退还，中标人保证金作为质量保证金，在协议规定的养护期限结束后，无异常况1个月后结清。

五、无效标书

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

2、未按招标文件要求提供投标保证金的。

3、未按招标文件规定的要求提供投标文件，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的。

4、投标人资格条件不符合招标文件要求的。

5、明显不符合技术规范、技术标准要求的。

6、经评标小组认定投标人的投标报价低于成本的。

7、对招标文件提出的实质性要求和条件，投标文件未能在实质上响应的。

8、逾期送达的投标文件。

六、结算方式

1、签订合同前，双方共同对树木花草进行实际清点。在养护的合同期内发生绿化枯黄、病虫害严重、长势较差及其它不符合合同及本招标文件要求等的情况，招标方将根据花、草、树木的市场价格进行扣款；

2、相关费用每半年付款50%，中标方需提供正规发票。

七、风险责任承诺

经营方必须对自身经营风险承担全部的后果，并对防火、防盗等安全责任作出明确承诺。

1、经营方要按招标文件的条款和双方签订的协议的相关规定承担全部的安全、质量、效益风险等责任。

2、经营方在经营过程中与外界发生的一切债权、债务等纠纷均与学院无关。

3、除不可抗力事件外，经营方不得以任何理由停止正常运营，否则视为违反合同。

第四章   评标办法

一、评标原则

遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则；

二、评标程序和内容

1、熟悉招标文件；

2、投标文件的符合性审查；

3、投标文件的资信、经营管理方案评审；

4、必要时，对投标文件中的问题进行询标；

5、评审组根据投标文件对养护方案、投标报价等进行综合评比。推荐排序前二名为中标候选人。

三、决  标

学院招标工作领导小组根据评审组意见，投票表决中标人。

第五章  附则

1、如投标单位对招标文件有疑问，可以书面或电话形式咨询，咨询截止时间为2011年 12 月 7 日14:30前。投标单位自己对招标文件的推论与招标单位无关。投标人可到现场进行核实。投标人在标书中所有报价均被视为理性报价，经营指标不做调整，如有误算，相关损失由投标人自行承担。

2、本次中标方的投标书、招标文件、招标公告及相关规章制度均视为正式托管项目合同的附件，与正式合同具有同等效力。

3、招标文件工本费200元（不予退还）。投标单位在购取标书前需交投标保证金贰万元，决标后7个工作日内退还投标保证金，未按规定时间送达标书或中标不按时签订协议的单位视作违约，罚没其投标保证金。

4、本招标文件解释权在浙江旅游职业学院，投标方因对有关内容误解而造成损失，学院不承担赔偿责任，同时学院也不承担投标方在投标期间所发生的任何费用，对未中标单位，学院不作解释。所有投标文件一律不予退还。

附件1：授权委托书（格式样本）

附件2：报价单（格式样本）

附件1：授权委托书（格式样本）

授权委托书

浙江旅游职业学院：

根据贵方                    项目的招标邀请，签字代表

（全名、身份证号码）经正式授权并代表投标人                       （投标人名称、地址）提交下述文件：

1、法定代表人身份证明书。

2、授权委托书（如有授权）及被委托人身份证明。

3、投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）原件和复印件。

4、项目经理证书原件和复印件。

5、详细投标报价清单。

6、投标承诺书。

7、项目部（养护队伍）组成人员一览表。

据此函，投标人授权签字代表声明如下：

1、同意将按招标文件的规定履行相关责任和义务，自愿承担所有经营风险，在签定正式合同时不提出额外附加条件。

2、投标方已详细审查全部招标文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、一旦我方中标，我方保证接受贵方招标文件及合同的各项约定，严格遵守学院在物业管理方面订立的各项规章制度以及为保障物业管理质量所采取的各项举措。

地址：                                    邮编：

电话：                                    传真：

投标人代表姓名、职务：

法定代表人或委托授权人（签字）：

报 价 单（格式样本）

| 序 号 | 项目（规格） | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 约55000平方米 |  |  |
| 2 | 大型盆景摆放及养护 | 约400盆 |  |  |
| 3 | 中型盆景摆放及养护 | 约100盆 |  |  |
| 4 | 草花种植养及养护 （木箱花卉） | 约54只 |  |  |
| 5 | 草花种植养及养护 （窗台盆花） | 以实际数量为准 |  |  |
| 6 | 操场养护 | 以实际测量面积为准 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价单位：

报价有效时间：

合计数量约为    264   盆/年。具体明细如下：

1、21层行政大楼（84盆）；2、3栋教学楼（24盆）；3、体育馆（4盆）；4、南校区图书馆（12盆）；5、北校区图书馆（20盆）；6、横店实验楼（4盆）；7、食堂（16盆）；8、学生事务中心（4盆）；9、空乘实训楼（10盆）；10、公寓楼（22盆）；11、南校区行政楼（4盆）；12、行政会议室及院领导办公室（60盆）。其中行政楼会议室及院领导办公室盆景根据实际数量配备。